# 马拉松一站式平台 立项建议

版本：2026-10-08　｜　正文约 5 分钟

## 一页摘要

建议：先做三个月验证，只验证一件事。跑团里的人会不会把「谁报了哪场、谁中签、别错过截止」从微信群接龙挪到一起看，并且之后自己还会打开。

产品是赛历提醒和跑团赛历。时间对准还没过截止的报名。2026 上海马拉松和北京马拉松的出签已经结束，这次用得上的是后面还没截止的场次。开发前用两周访谈团长，并下载核对竞品。团长觉得接龙够用，或者竞品已经有同样的功能，就停。

约 10 个跑团是试用样本的规模，不是成功标准。成功看的是团长会不会自己回来、群里的卡片有没有人点、看到队友报名后有没有人跟着标。

为什么值得做

• 2025 年全国举办全马和半马 594 场，全马、半马项目参赛 454 万人次。赛程、报名和出签信息散在各家官网和公众号。

• 跑团统计谁报了哪场、谁中签，目前多靠微信群接龙和表格。这是假设，头两周访谈确认。

• 热门赛事中签率很低：2026 上海马拉松 38 万人报名，中签率 6%。出签和缴费时间紧，团里容易漏人；结果出来后，还要重新看谁能一起去。

为什么从跑团切入

数字心动是中国田协的官方平台，管认证赛事的报名和成绩；咕咚、悦跑圈管跑步记录和团练。公开资料里，跑团功能集中在团练、排行和联赛，没看到以团为单位的参赛计划。这句话等头两周下载确认之后，才能对外讲。

## 1. 机会

### 市场数据

| 指标 | 数据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 2025 年全马、半马场次 | 594 场（全马 235、半马 359） | 中国田协《2025 中国马拉松赛事蓝皮书》 |
| 2025 年全马、半马项目参赛规模 | 454.09 万人次（全马 124.4 万、半马 329.69 万） | 同上 |
| 2025 年中国田协 A/B 类认证赛事完赛 | 260.27 万人次（全马 74.09 万、半马 186.18 万） | 同上 |
| 2026 上海马拉松 | 38.19 万人报名，中签率 6% | 上马官方公告 |
| 2026 北京马拉松 | 26.5 万人报名，规模 3.2 万，约 12% | 北马新闻发布会（中签率为估算） |
| 品牌自建跑团阵地 | 特步 2025 年底有 71 家跑步俱乐部、「特跑族」会员超 250 万；2026 年中俱乐部降到 63 家 | 经济观察网 |

特步这组数有两面。品牌曾经为跑者社群建过全国俱乐部和 250 万会员；俱乐部从 71 家收到 63 家，自建阵地也在收缩。

### 要接住的情况

| 情况 | 现状 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 信息散 | 594 场赛事分散在各赛事官网、公众号和多个报名平台；报名起止、缴费截止写在规程和公众号里 | 事实 |
| 节点紧 | 热门赛事中签率 6%–12%。报名、出签、缴费、二次抽签挨在一起，错过缴费就作废 | 事实 |
| 组团靠接龙 | 跑团统计谁报了哪场、谁中签，多靠微信群接龙和表格 | 假设。5 个团长里至少 3 个承认正在这么做，并愿意把下一场放进小程序，才开发 |

## 2. 竞争：差异先核对，再对外讲

| 产品 | 重心 | 和这次验证的关系 |
| --- | --- | --- |
| 数字心动 | 中国田协官方平台：认证赛事报名、成绩、证书、荣誉墙、生涯地图、直播、住宿 | 报名和成绩在官方平台完成。我们做团里谁报了同一场、截止前谁还没缴 |
| 马拉马拉 | 报名渠道（北马曾用、2026 广马合作）、海外赛事报名、装备管理 | 报名和装备留在它那里。同团谁报了同一场、截止前提醒谁还没缴，是这次要验证的 |
| 咕咚 | 跑步记录、团练工具（跑团GO 小程序） | 公开资料里它管团练、活动和排行。有没有团参赛计划，下载确认 |
| 悦跑圈 | 跑步社交、线上马拉松、跑团联赛 | 公开资料里它管跑团联赛和团练。有没有团参赛计划，下载确认 |
| Keep | 健身课程、线上奖牌赛、自有品牌 | 产品在健身和线上赛，不覆盖团内赛历 |

公开资料里没看到以团为单位的参赛计划。头两周下载数字心动、马拉马拉、咕咚、悦跑圈各看一遍。已经有人做了，就改差异点或停止，不带着没核对过的结论去做。

## 3. 产品

| 功能 | 用户得到什么 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 赛历与提醒 | 团长点名的那些场：报名起止、出签、缴费截止。截止前一天提醒 | 漏缴、漏出签是已经发生的事实，提醒卡片可以转发到群里 |
| 跑团赛历 | 团里谁想跑、谁已报名、谁中签、谁已缴费。同场的人互相可见 | 要验证的假设：看见队友的状态，会有人跟着标 |

两件功能都生成发到微信群的卡片：这一场谁报了、谁还没缴、明天截止。团员在群里点开就能标状态。

## 4. 这三个月怎么过

### 对准哪一拨报名

2026 年 6 月上海马拉松的报名、9 月北京马拉松的出签都已经结束，不作为这次的传播节点。

下面两场只用来说明怎么选，不代表试点就跑这两场。一场的截止还在验证期内，一场的预报名已经结束：

| 赛事 | 开赛 | 和这三个月的关系 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 天津黄崖关长城马拉松 | 2027-05-15 | 报名已开，12 月 1 日前为早鸟价，截止还在验证期内 | 最酷，2026-09-07 |
| 2027 重庆马拉松 | 2027-01-10 | 预报名 9 月 2 日到 13 日已经结束，不拿来做冷启动 | 重庆马拉松官网、澎湃 2026-09-02 |

重庆这场用来划界：预报名已经结束的比赛，不拿来做冷启动。进哪几场，头两周问团长下一场报什么，收录他们点名的场。后面陆续公布的 2027 年春季规程，点名了再收。全国没有统一的开报日期，以公布的规程为准。

### 头两周是闸门

1. 访谈约 5 个团长。问下一场报什么、现在用什么统计、愿不愿意把这一场放进小程序。

2. 下载第 2 节里的四个产品，核对有没有团参赛计划。

两条有一条不成立，就停，不进入开发。成立的话，用大约一个月做出能进群的小程序。12 月起放进这些团的微信群，用到 1 月，拿进群之后最后 4 周的行为做判断。

### 进群的方式

团长拿到的是本团赛历和可转发的卡片。小程序不替代微信群。团员不需要为了看谁报了名而把群挪走。

### 赛事库

收录团长点名的场次，以及这些场的报名起止、出签和缴费截止。每条带来源和更新时间。

## 5. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 访谈过不了闸门 | 组团靠接龙这个假设不成立 | 两周结束就停，不开发 |
| 竞品已经有团参赛计划 | 这次的差异不存在 | 改差异点或停。不在没下载之前对外讲 |
| 卡片没人点，团长不回来 | 只是把表格搬进去一次 | 按第 6 节的复用标准停 |
| 点名的场次对不齐验证期 | 群里没有可转发的节点 | 跟团长的下一场走。预报名已结束的场不拿来充数 |
| 合规：类目、个人信息 | 下架或罚款 | 赛历信息来自公开规程，报名跳转官方渠道；团内只显示报名状态。不收集身份证号，不收押金，不经手赛事名额 |
| 数字心动、咕咚随后做出同样功能 | 窗口变短 | 先把试点团的下一场用起来 |

## 6. 验证期判断标准（建议值，可按访谈调整）

约 10 个团、每人标 2 场，就能凑出上千条标记。标记总数不作标准。

| 指标 | 继续 | 停止 |
| --- | --- | --- |
| 访谈闸门（第 2 周末） | 5 个团长里至少 3 个正在用接龙或表格统计报名，并愿意把下一场放进小程序；四个竞品都没有团参赛计划 | 愿意用的团长少于 2 个，或已有竞品做了同样的功能 |
| 团长复用（进群后的最后 4 周） | 至少一半团长，有一周是自己打开并改过赛历 | 低于两成 |
| 卡片带动标记 | 发到群里的汇总或截止提醒，至少三成在 7 天内带来 1 名团员的新标记 | 低于一成 |
| 跟着标 | 全部标记里，至少两成发生时，同团已经有别人标了同一场 | 低于一成。说明只是完成登记，队友之间没有互相影响 |

四条都过，就按这个方案继续。有一条停在「停止」栏，就停。